## Slide 1
기초분석 시사점
현대백화점 자사채널(PC·MWEB) 개선
구분 보고
버전 V1.0
작성일 2026-08-10
작성자 기획PL
프로젝트 C2202500
VinylC

## Slide 2
개정이력
버전
일자
변경 내역
작성자
v0.1
2026-08-10
초안작성 — AS-IS 구조 분석 시사점
기획PL

## Slide 3
1. 개요
항목
내용
입력 분석
122 AS-IS(휴리스틱 14) · 215 요구(78) · 212(정책요건분석) 정책(35+공백9) · 126(기초분석종합) 범위(상충6) · 221 서비스분석(축소) · 121 환경분석(시사점7)
워크숍
1차 2022-09-23 (14:00~17:10, 고객사 2 + 수행사 7) · 2차 2022-09-28 (14:00~16:00, 고객사 1 + 수행사 6)
워크숍 성격
범위 산정·요건 협의 중심. Co-Analysis(분석 결과 공유·시사점 도출) 형식은 아님
결손
231(현시스템UT) UT · 232 감성 · 233(사용자심층리서치) 필드 · 123(사용자요구기초분석) VOC · 214 로그 — 사용자 조사 전체
현대백화점 자사채널(PC·MWEB) 개선 · 기초분석 시사점 · V1.0
2

## Slide 4
2. 테마별 시사점 (affinity 군집)
근거
내용
122(현시스템기초분석) H4
PC 1st depth 32 (GNB 평면) vs MWEB 6 (전체메뉴 허브) — 진입 모델 상이
122(현시스템기초분석) H4
브랜드 표기 불일치 — PEER/피어, BASH/바쉬 (BASH), 위마켓/위마캣(오기 의심)
122(현시스템기초분석) H4
화면ID 접미 관례가 채널마다 다름 (P는 PC only, F는 MWEB only)
122(현시스템기초분석) A3
채널 동등성 결손 9건 — 모바일에서 비밀번호 변경 불가, PC에서 차량번호 등록 불가
122(현시스템기초분석) A4
웹접근성 안내가 PC에만 존재
워크숍 1차
"MWEB 네비게이션 바 삭제, PC와 통일된 톤앤매너" · "마이페이지 일원화 필요" · "VIP프로그램 구조 통일 필요"
워크숍 1차
단 "'로그인 기록 보기'는 PC에서만 노출" — 통일 방침과 어긋남
근거
내용
122(현시스템기초분석) §1
명세 행 1,344(설계프로토타입검증) / 고유 화면 1,003 / 본화면 574 — 최대 2.34배 차이
※ 이하 24행은 원장·문서 참조
현대백화점 자사채널(PC·MWEB) 개선 · 기초분석 시사점 · V1.0
3

## Slide 5
3. 핵심 이슈 목록
#
이슈
테마
심각도
하류
I-1
채널 진입 모델 불일치 — 통일 여부가 IA 최대 분기점
T-A
상
242(UX전략및컨셉수립) · 322(정보구조설계)
I-2
통일 방침과 개별 결정이 어긋남 (§4 상세)
T-A
상
242(UX전략및컨셉수립) · 911(변경관리)
I-3
채널 동등성 결손 9건
T-A
상
215(요구사항정의) · 322(정보구조설계) · 341(화면명세서작성)
I-4
브랜드 표기 채널 불일치 (위마켓/위마캣 오기 의심)
T-A
중
332 컨텐츠가이드
I-5
2대 영역(카드 29.8% + 지점 23.0% = 52.8%) 템플릿화 여부
T-B
상
322(정보구조설계) · 411(작업계획수립)
I-6
검색결과가 진입 문맥 무반영 (최대 21경로 → 화면 1)
T-B
중
322
I-7
재방문 지원 장치 0건 (최근본·즐겨찾기)
T-B
중
321
I-8
예외·오류 화면 명세 0건
T-C
상
321(기능상세정의) · 341(화면명세서작성)
I-9
거래 흐름에 취소·복구 경로 없음
T-C
상
312(유저플로우설계) · 342(UI상세설계)
I-10
도움말 산재, 통합 고객센터 부재
T-C
중
322
I-11
H.Point 전환이 PC 전용 + 동의 재획득 공백
T-D
상
212(정책요건분석) · 341(화면명세서작성)
※ 이하 3행은 원장·문서 참조
현대백화점 자사채널(PC·MWEB) 개선 · 기초분석 시사점 · V1.0
4

## Slide 6
4. 상충 · 미결 (봉합하지 않음)
통일 방향
개별 결정
마이페이지
"개선 시 일원화된 구성 필요 (PC, MWEB)" (1차)
"'로그인 기록 보기'는 PC에서만 노출" (1차)
VIP프로그램
"VIP프로그램 구조 통일 필요(PC/MWEB 동일)" (1차)
1차: "프리미엄서비스>VIP프로그램 범위 개선→스킨변경(PC/MWEB 동일)" → 2차: "[MWEB] VIP프로그램 범위 스킨변경→개선, 원페이지를 2Tab 구조로 개선"
#
미결
확인 주체
1
회원 메뉴 제외의 화면 단위 경계 (68화면)
고객사
2
층별안내(8화면)·IR예약(1화면) 존치/개선 여부
고객사
3
더현대 대구 업무 R&R
PM ↔ 고객사 (워크숍 2차)
4
10월 중순 이후 운영 변경분의 반영 방식
PM ↔ 고객사 (워크숍 2차)
5
AS-IS 캡처본·화면ID 고객 최종 검수
고객사 (워크숍 2차)
6
접근성 "준수 수준" 정의
PM ↔ 고객사
7
위마켓/위마캣 정식 브랜드명
고객사
현대백화점 자사채널(PC·MWEB) 개선 · 기초분석 시사점 · V1.0
5

## Slide 7
5. 다음 단계 (242(UX전략및컨셉수립) 입력)
242(UX전략및컨셉수립)가 반드시 다뤄야 할 것
근거
채널 통일의 수준 — 어디까지 같게 하고 어디를 다르게 둘 것인가
T-A · I-1·I-2·I-3
반복 구조의 처리 — 2대 영역 52.8%를 템플릿으로 볼 것인가
T-B · I-5
실패 경로의 지위 — 예외를 공통 자산으로 볼 것인가
T-C · I-8·I-9
회원 전환기의 설계 태도 — 전환 전/후 어느 쪽 기준인가
T-D · I-11·I-12
변동 흡수 구조 — 증설·운영 변경을 구조가 흡수할 수 있는가
T-B·T-E · I-13
현대백화점 자사채널(PC·MWEB) 개선 · 기초분석 시사점 · V1.0
6